現場作業管理アプリ

急ぎバージョン  開発ロードマップ

目標：4週間でテスト可能な状態に持っていく

⚡ 急ぎバージョンの考え方 「完璧なアプリ」より「今すぐ動くアプリ」を優先する。 カットできるものは全部カット。最速でテストに持っていき、フィードバックで改善する。

# 1. 通常版との違い

|  | 通常版（2〜3ヶ月） | 急ぎ版（4週間） |
| --- | --- | --- |
| 期間 | 2〜3ヶ月 | 4週間 |
| ゴール | 完成度の高いSaaSとして提供 | 前職でのテストプレイができる状態 |
| 作業員画面 | 全機能完成・多言語・UX磨き込み | コア機能のみ・動作保証優先 |
| 管理者画面 | 地図・通知・日報管理・CSV等フル装備 | ステータス監視 + 案件割り振り + 日報確認のみ |
| 地図機能 | 管理者が全員の位置を地図で確認 | Google Mapsリンクのみ（地図ビューはカット） |
| マルチテナント | Month 3で実装 | 対象外（1社固定でテスト） |
| 通知 | プッシュ通知実装 | 対象外（メッセージで代用） |

# 2. 4週間スケジュール

| Week 1（1〜7日目） ― 作業員画面を完璧に動かす |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 種別 | 重要度 | 状態 |
| 作業員：ログイン〜日報提出の一通りの動作確認 | 品質 | 🔴 必須 | ⚡ 急ぎ |
| 完了ボタン・クイックアクションの実機テスト | 品質 | 🔴 必須 | ⚡ 急ぎ |
| メッセージ送受信の動作確認 | 品質 | 🔴 必須 | ⚡ 急ぎ |
| 日報提出（写真添付）の動作確認 | 品質 | 🔴 必須 | ⚡ 急ぎ |
| 発見したバグをすべて修正 | 品質 | 🔴 必須 | ⚡ 急ぎ |

| Week 2（8〜14日目） ― 管理者コア機能を完成させる |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 種別 | 重要度 | 状態 |
| 管理者：今日の全作業員ステータス一覧（リアルタイム） | 管理者 | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| 管理者：作業員への案件割り振り（API連携完了） | 管理者 | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| 管理者：案件作成フォームの動作確認・修正 | 管理者 | 🔴 必須 | 🔨 開発中 |
| 管理者：チーム別フィルターの動作確認 | 管理者 | 🟠 高 | 🔨 開発中 |
| 管理者→作業員へのメッセージ送信確認 | 管理者 | 🟠 高 | 🔨 開発中 |

| Week 3（15〜21日目） ― 日報管理 + 全体の繋ぎ込み |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 種別 | 重要度 | 状態 |
| 管理者：日報の詳細表示（モーダル） | 管理者 | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| 管理者：日報の日付・作業員フィルター | 管理者 | 🟠 高 | ⬜ 未着手 |
| 管理者→作業員の情報が正しく連動しているか確認 | 品質 | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| 作業員の出退勤時刻が管理者画面に反映されるか確認 | 品質 | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| スマホでの表示崩れチェック（iOS / Android） | 品質 | 🟠 高 | ⬜ 未着手 |

| Week 4（22〜28日目） ― テスト準備 + 仕上げ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 種別 | 重要度 | 状態 |
| テストユーザーアカウントの作成（管理者1名・作業員3〜5名） | テスト | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| テストシナリオ作成（朝〜夜の一日の流れ） | テスト | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| 前職コネクションへのテスト依頼・日程調整 | テスト | 🔴 必須 | ⬜ 未着手 |
| UIの見やすさ・ボタンサイズのスマホ最適化 | デザイン | 🟠 高 | ⬜ 未着手 |
| エラー時のメッセージ表示を分かりやすく修正 | 品質 | 🟡 中 | ⬜ 未着手 |

# 3. 急ぎ版でカットする機能

以下は急ぎ版では対象外。テスト後のフィードバックをもとに判断する。

✂ 地図ビュー（管理者が全員の位置を地図で一覧）→ Google Mapsリンクで代用

✂ プッシュ通知 → メッセージ機能で代用

✂ マルチテナント（複数会社対応）→ 1社固定でテスト

✂ CSV・レポートの高度なエクスポート → 基本CSV出力のみ残す

✂ 作業員のプロフィール編集・アバター変更

✂ 多言語切り替えUI → 日本語固定でテスト

✂ 作業員同士のメッセージ → 管理者↔作業員のみ

✂ ダッシュボードのグラフ・分析機能

# 4. テスト時の想定シナリオ（荷上げ会社）

前職コネクションでのテスト時に確認してもらう一日の流れ。

| 時間帯 | 誰が | 何をするか（作業員） | 何が見えるか（管理者） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前日夜 | 管理者 | — | 翌日の案件を作成し、作業員に割り振る |
| 朝 6〜7時 | 作業員 | 起床ボタンをタップ → 位置情報送信 | 「起床済み」のステータスに変わる |
| 朝 7〜8時 | 作業員 | 出発ボタンをタップ | 「出発済み」に更新・出発時刻記録 |
| 午前中 | 作業員 | 現場到着ボタン → 今日の案件を確認 | 全員の「現場到着」状況を一覧で確認 |
| 夕方 | 作業員 | 作業終了ボタン → 日報を入力・提出 | 日報一覧に新しい報告が追加される |
| 夜 | 管理者 | — | 日報を確認・必要に応じて作業員にメッセージ |

# 5. 4週後の判断ポイント

テスト後、以下を確認して次のステップを決める。

- テストした人が「これは使える」と言ったか？

- どの機能が一番使われたか？

- 何が足りないと言われたか？（優先度を上げる）

- 何が不要だと感じたか？（カットするか後回しにする）

- 管理者と作業員、どちらの不満が多かったか？

急ぎ版の哲学 完璧を目指すと永遠に完成しない。 4週間で「動くもの」を届け、リアルなフィードバックをもらう。 それがアプリを本当に良くする一番の近道。